PROJECT CHARTER &

STATEMENT OF WORK (SOW)

Mã Dự Án: 10

Tên Dự Án: Arion – Nền tảng AI đánh giá và phát triển năng lực ứng viên

Ngày Hiệu Lực: 28/08/2026

Phiên Bản: 1.0

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

## 1.1. Mục Tiêu Dự Án (Project Objectives)

Mục tiêu của dự án Arion là xây dựng một nền tảng AI giúp ứng viên tăng khả năng trúng tuyển cho một vị trí công việc cụ thể, bằng cách nối liền tối ưu CV, luyện phỏng vấn và huấn luyện đúng năng lực còn thiếu thành một quy trình liên tục xoay quanh chính JD của vị trí đó — thay vì các công cụ rời rạc, không liên kết với nhau.

Ba tính năng lõi nối tiếp nhau thành một pipeline duy nhất, kết quả bước trước là đầu vào bước sau:

- AI CV — đối chiếu CV với JD, chỉ ra phần phù hợp/còn thiếu, tự động tối ưu lại CV bám sát JD đó.

- AI Interview — phỏng vấn giả lập bằng AI theo đúng JD, chấm điểm khách quan, chỉ ra điểm mạnh/điểm yếu cụ thể.

- AI Coaching — dựng lộ trình huấn luyện cá nhân hóa nhắm đúng năng lực còn thiếu so với JD, theo dõi tiến bộ và kết luận mức độ sẵn sàng ứng tuyển.

Giá trị cốt lõi nằm ở việc ba tính năng này liên kết chặt chẽ quanh một JD duy nhất, không phải ba công cụ tách rời. Đối tượng phục vụ là ứng viên cá nhân đang tìm việc. Hệ thống hoàn thành khi cả ba tính năng lõi hoạt động ổn định, chính xác và đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng, hiệu năng, tính khả dụng nêu trong tài liệu này.

## 1.2. Hiện Trạng & Bối Cảnh (Current Situation)

- Quy trình hiện tại: việc chuẩn bị phỏng vấn của ứng viên thường diễn ra thủ công — tự thiết kế CV, tự so sánh với mô tả công việc (JD) và tự chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn — tốn thời gian, thiếu khách quan và không tạo được kinh nghiệm thực chiến.

- Hạn chế kỹ thuật: hệ thống phụ thuộc vào các dịch vụ AI bên thứ ba nên có độ trễ nhất định khi xử lý ngôn ngữ và chuyển đổi giọng nói/văn bản; các quy trình phân tích, chấm điểm CV và phỏng vấn đòi hỏi tính toán lớn, dễ gây nghẽn nếu xử lý đồng bộ trên luồng chính — hiện đã được giảm thiểu bằng hàng đợi xử lý

# 2. PHẠM VI CÔNG VIỆC (SCOPE OF WORK)

## 2.1. Phạm Vi Dự Án (In-Scope)

### 2.1.1 Phân tích theo module

| STT | Module / Chức năng | Mô tả | Đối tượng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác thực | Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, xác thực OTP qua email, tự động refresh access token. | Ứng viên, Admin | Đã hoàn thành |
| 2 | Quản lý tài khoản | Cập nhật hồ sơ cá nhân, xem dashboard thống kê cá nhân. | Ứng viên | Đã hoàn thành |
| 3 | Quản lý CV | Tải lên (PDF/DOCX), lưu trữ qua Cloudinary, xem/xóa danh sách CV. | Ứng viên | Đã hoàn thành |
| 4 | Tạo CV (CV Builder) | Tạo, cập nhật, xóa, xem và xuất PDF CV theo các mẫu dựng sẵn. | Ứng viên | Đã hoàn thành |
| 5 | Phân tích & Tối ưu CV | Phân tích CV so với JD bằng AI, tối ưu nội dung; xử lý ngầm qua hàng đợi nền. | Ứng viên | Đã hoàn thành |
| 6 | Phỏng vấn AI | Thiết lập, thực hiện (chat/audio, phản hồi realtime), chấm điểm và trả báo cáo đánh giá. | Ứng viên | Đã hoàn thành |
| 7 | Mẫu công việc | Xem danh mục dạng cây/phẳng và chi tiết các JD mẫu có sẵn. | Ứng viên | Đã hoàn thành |
| 8 | Gói dịch vụ & Thanh toán | Xem gói credit, tạo yêu cầu mua qua QR chuyển khoản, kiểm tra trạng thái thanh toán. | Ứng viên | Đã hoàn thành |
| 9 | Thông báo | Nhận realtime, xem danh sách, đánh dấu đã đọc. | Ứng viên, Admin | Đã hoàn thành |
| 10 | Quản trị Người dùng | Xem, thêm, sửa, xóa, cập nhật trạng thái người dùng. | Admin | Đã hoàn thành |
| 11 | Quản trị Giao dịch | Danh sách, thống kê, cấp credit thủ công, cập nhật trạng thái giao dịch. | Admin | Đã hoàn thành |
| 12 | Quản trị Mẫu CV | Thêm, sửa, xóa các mẫu CV dùng cho CV Builder. | Admin | Đã hoàn thành |
| 13 | Quản trị Phân quyền | Quản lý vai trò/quyền theo phương thức và đường dẫn API; đồng bộ quyền qua script. | Admin | Đã hoàn thành |
| 14 | Quản trị Hệ thống | Giám sát hàng đợi xử lý nền, health check, thống kê vận hành. | Admin | Đã hoàn thành |
| 15 | AI Coaching | Sinh lộ trình năng lực theo JD, lên lịch luyện tập, coaching chat, đánh giá & reschedule. | Ứng viên | Chưa hoàn thành |

### 2.1.2 Phân tích theo AI feature

| STT | Nhóm tính năng | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI CV | Phân tích CV theo JD | Đối chiếu CV với JD có sẵn hoặc do người dùng tự nhập; chấm điểm mức độ phù hợp và liệt kê từ khóa/kỹ năng còn thiếu. |
|  |  | Tối ưu hóa CV | Tự động viết lại nội dung CV bám sát JD và cho phép xuất thành file PDF. |
|  |  | CV Builder | Tạo CV mới từ mẫu dựng sẵn, chỉnh sửa nội dung và xuất PDF. |
|  |  | Xử lý bất đồng bộ | Đưa các tác vụ phân tích và tối ưu CV vào hàng đợi nền, tránh chặn thao tác của người dùng. |
|  |  | Lịch sử phân tích | Lưu các lần phân tích và các phiên bản CV đã tối ưu để người dùng theo dõi, so sánh. |
| 2 | AI Interview | Thiết lập phỏng vấn | Cấu hình phiên phỏng vấn dựa trên CV, JD, độ khó, thời lượng và hình thức chat/giọng nói. |
|  |  | Sinh câu hỏi & follow-up | AI tạo câu hỏi cốt lõi bám theo JD và đặt câu hỏi đào sâu dựa trên câu trả lời thực tế. |
|  |  | Trả lời đa hình thức | Cho phép trả lời bằng văn bản hoặc giọng nói; hệ thống chuyển giọng nói thành văn bản và phản hồi AI theo thời gian thực. |
|  |  | Chấm điểm theo rubric | Chấm điểm từng câu hỏi dựa trên rubric và trọng số cụ thể, không chỉ đưa ra một điểm tổng. |
|  |  | Báo cáo kết quả | Cung cấp điểm tổng, điểm từng câu, điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất hướng cải thiện. |
| 3 | AI Coaching | Dựng Learning Graph | Từ JD, CV và kết quả phỏng vấn, xác định các mốc năng lực người dùng cần đạt. |
|  |  | Lên lịch luyện tập | Ưu tiên các mốc dựa trên deadline JD, mức độ quan trọng, mức thiếu hụt và quan hệ phụ thuộc. |
|  |  | Coaching Chat | AI đóng vai trò mentor, đặt câu hỏi đào sâu đúng phạm vi mốc năng lực đang luyện. |
|  |  | Đánh giá sau buổi học | Đánh giá kết quả luyện tập theo rubric có bằng chứng, sau đó cập nhật mức thiếu hụt và trạng thái mốc. |
|  |  | Tự động điều chỉnh lịch | Loại các mốc đã đạt khỏi lịch bắt buộc và phân bổ thời gian cho các mốc còn yếu. |
|  |  | Báo cáo sẵn sàng ứng tuyển | Tổng kết các mốc đã đạt, mốc còn thiếu và khuyến nghị người dùng nên ứng tuyển hay tiếp tục luyện tập. |

## 2.2. Giới Hạn Dự Án (Project Boundaries / Out-of-Scope)

Dựa trên phạm vi đã triển khai, các hạng mục sau đây được xác định rõ là KHÔNG thuộc phạm vi của dự án này:

- Ứng tuyển trực tiếp: hệ thống chỉ hỗ trợ tối ưu CV và phỏng vấn giả lập, không hỗ trợ nộp đơn (apply) trực tiếp tới nhà tuyển dụng thực tế.

- Phân tích hình ảnh/video chuyên sâu: giao diện Video Call có camera preview và thu âm giọng nói, nhưng đánh giá chỉ dựa trên audio đã chuyển thành văn bản; hệ thống không lưu trữ hay phân tích biểu cảm/khuôn mặt từ camera.

- Cổng thanh toán quốc tế: chỉ hỗ trợ nạp credit qua chuyển khoản ngân hàng nội địa quét mã QR, chưa hỗ trợ thẻ tín dụng quốc tế hay ví điện tử quốc tế.

- Phòng phỏng vấn cho nhà tuyển dụng: đã có model dữ liệu cho phép HR tạo phòng và mời ứng viên, nhưng chưa có nghiệp vụ/API nào sử dụng — cần một hạng mục công việc riêng nếu muốn kích hoạt.

- Bất kỳ thay đổi nào nằm ngoài phạm vi này phải tuân theo quy trình Quản lý Thay đổi (mục 7.2).

# 3. YÊU CẦU KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP (TECHNICAL REQUIREMENTS)

## 3.1. Kiến Trúc & Công Nghệ (Proposed Architecture)

Giải pháp được xây dựng dựa trên các thành phần sau:

- Frontend: Next.js (App Router), React, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand, React Query.

- Backend: Node.js, NestJS, Prisma ORM.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL (dùng JSONB cho dữ liệu CV/AI lồng nhau).

- Xác thực & phân quyền: JWT (access token qua header, refresh token qua cookie an toàn), hệ thống phân quyền động Vai trò – Quyền hạn.

- AI/ML: mô hình ngôn ngữ lớn cho phân tích/tối ưu CV và phỏng vấn (có mô hình chính và mô hình dự phòng), chuyển giọng nói thành văn bản và văn bản thành giọng nói.

- Xử lý nền: hàng đợi bất đồng bộ (Redis) cho phân tích CV, tối ưu CV, phân tích phỏng vấn, hẹn giờ phỏng vấn và thông báo/email.

- Realtime: stream phản hồi AI và đẩy thông báo theo thời gian thực, kèm cơ chế giữ kết nối ổn định.

- Lưu trữ & hạ tầng: lưu trữ tệp CV trên nền tảng đám mây; container hóa backend; pipeline kiểm thử/build tự động.

## 3.2. Yêu Cầu Bảo Mật (Security Requirements)

Hệ thống tuân thủ các nguyên tắc bảo mật sau:

- Xác thực & phân quyền: access token JWT qua header, refresh token qua cookie HTTP-Only/Secure chống XSS, tự động làm mới khi phiên hết hạn; quyền truy cập API được kiểm tra động theo vai trò, phương thức và đường dẫn, cấu hình được qua dữ liệu mà không cần triển khai lại mã nguồn.

- Giới hạn tần suất truy cập theo nhóm endpoint nhằm chống brute-force và lạm dụng chi phí gọi AI.

- Mật khẩu: quên mật khẩu yêu cầu xác minh 2 bước qua OTP email có thời hạn; mật khẩu được mã hóa (hashing) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

- Dữ liệu nhạy cảm: API upload yêu cầu xác thực, kiểm tra định dạng và giới hạn dung lượng tệp; cơ chế sao lưu (backup) tự động phụ thuộc cấu hình hạ tầng khi triển khai thực tế, hiện chưa xác định.

# 4. KẾ HOẠCH BÀN GIAO & MỐC TIẾN ĐỘ (MILESTONES & DELIVERABLES)

| ID | Giai Đoạn (Phase) | Mốc Sự Kiện (Milestone) | Sản Phẩm Bàn Giao (Deliverables) | Thời Hạn (Deadline) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Khởi tạo | Kick-off & khởi tạo hệ thống | Cấu trúc source code, schema cơ sở dữ liệu lõi | 07/05 – 08/05/2026 |
| 2.0 | Nền tảng | Auth & module lõi | Xác thực, danh mục & mẫu công việc, upload/phân tích CV, phòng phỏng vấn, thanh toán, chat phỏng vấn AI lõi | 10/05 – 20/05/2026 |
| 3.0 | Mở rộng lõi | Chấm điểm & báo cáo | Module kết quả/báo cáo phỏng vấn, chuyển văn bản thành giọng nói | 26/05 – 08/06/2026 |
| 4.0 | Bảo mật & vận hành nền | Hardening & admin | Chống prompt injection, Admin Dashboard, Tối ưu CV, Thông báo, kiểm thử tự động | 22/06 – 29/06/2026 |
| 5.0 | Nâng cao | Rubric + AI kép | Chấm điểm theo rubric có trọng số, mô hình AI chính/dự phòng, hạ tầng hàng đợi nền | 02/07 – 15/07/2026 |
| 6.0 | Hoàn thiện | CV Builder & workers | CV Builder, worker hẹn giờ/chấm điểm nền, chia sẻ CV công khai, chuyển giọng nói thành văn bản | 18/07 – 30/07/2026 |
| 7.0 | Đóng gói hạ tầng | Bàn giao Phase 1 | Container hóa backend, Quản trị Hệ thống, giám sát lỗi runtime, CI, chuyển sang phân quyền động | 06/08 – 26/08/2026 |
| 8.0 | Thiết kế dữ liệu AI Coaching | Chốt schema & rubric | Schema Learning Graph/Milestone/Coaching Session, tài liệu rubric | 28/08 – 10/09/2026 |
| 9.0 | Xây dựng lõi | API Learning Graph & lịch | API tạo Learning Graph, thuật toán lên lịch, hàng đợi nền mới | 11/09 – 01/10/2026 |
| 10.0 | Coaching & đánh giá | Coaching chat + evaluation | Giao diện coaching chat, API đánh giá buổi học, cơ chế reschedule | 02/10 – 15/10/2026 |
| 11.0 | Đóng dự án | UAT & báo cáo bảo vệ | Test case đầu-cuối, báo cáo readiness, slide thuyết trình, demo, tài liệu HDSD | 16/10 – 22/10/2026 |

# 5. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (ACCEPTANCE CRITERIA)

Việc nghiệm thu sản phẩm dựa trên quá trình Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (User Acceptance Test – UAT) do nhóm phát triển thiết kế và được Giảng viên hướng dẫn chấp thuận.

Điều kiện nghiệm thu:

- Ứng viên có thể tải lên CV (PDF/DOCX) và tạo CV từ template thành công.

- Ứng viên có thể thực hiện một buổi phỏng vấn AI từ đầu đến cuối mà không gặp lỗi đứt kết nối.

- Hệ thống trừ đúng số lượng credit khi tạo buổi phỏng vấn và cập nhật đúng trạng thái giao dịch thanh toán.

- Admin có thể xem toàn bộ danh sách người dùng, thống kê giao dịch và tình trạng hàng đợi hệ thống; mọi endpoint được kiểm soát đúng theo quyền được cấp.

- Các tác vụ xử lý AI (phân tích CV, chấm điểm) không làm treo hệ thống chính nhờ xử lý qua hàng đợi nền.

- Hệ thống tạo được Learning Graph và lịch coaching đúng theo deadline của JD, cập nhật đúng mức độ sẵn sàng sau mỗi buổi học, và trả được báo cáo readiness cuối cùng.

Quy trình: khi một hạng mục được bàn giao, Giảng viên hướng dẫn sẽ có thời gian phản hồi theo thỏa thuận của nhóm. Nếu sản phẩm được chấp nhận, sẽ được xác nhận hoàn thành. Nếu từ chối hoặc chấp nhận có điều kiện, nhóm phải khắc phục các thiếu sót trong thời gian quy định.

# 6. TỔ CHỨC DỰ ÁN & TRÁCH NHIỆM (ROLES & RESPONSIBILITIES)

Mô hình phân công trách nhiệm của dự án được áp dụng như sau:

| Vai Trò (Role) | Thành Viên (Resource) | Trách Nhiệm Chính (Key Responsibilities) |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Nguyễn Hoàng Thạch | Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý rủi ro, đầu mối liên lạc chính. |
| Technical Lead | Nguyễn Hoàng Thạch | Chịu trách nhiệm kiến trúc kỹ thuật, review code, xử lý các vấn đề logic phức tạp. |
| Developer 1 | Nguyễn Hoàng Thạch | Thực hiện coding các module chức năng, Unit test. |
| Business Analyst / QA | Trần Minh Quận | Phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu, thực hiện kiểm thử (Testing). |
| Developer 2 | Trần Minh Quận | Thực hiện coding các module chức năng, Unit test. |

# 7. QUẢN LÝ RỦI RO & THAY ĐỔI (RISK & CHANGE MANAGEMENT)

## 7.1. Quản lý Rủi ro (Risk Management)

Các rủi ro tiềm ẩn và phương án giảm thiểu:

- Quá tải khi xử lý AI: AI xử lý lâu khiến request bị treo. -> Mitigation: xử lý bất đồng bộ qua hàng đợi nền cho các tác vụ AI nặng.

- Gián đoạn kết nối thời gian thực: mất kết nối khi đang stream phản hồi AI. -> Mitigation: cơ chế giữ kết nối định kỳ (ping mỗi 30 giây) trong suốt phiên phỏng vấn.

- Sai sót giao dịch thanh toán: phản hồi chậm hoặc xử lý trùng lặp. -> Mitigation: đối chiếu giao dịch tự động, khóa trạng thái, tự động hết hạn giao dịch chưa xác nhận sau 5 phút.

- Cấu hình sai quyền truy cập: quên đồng bộ quyền sau khi thêm route mới. -> Mitigation: đưa bước đồng bộ quyền vào quy trình build/deploy bắt buộc, có bộ kiểm thử riêng cho logic phân quyền.

- AI đánh giá không nhất quán: cùng một câu trả lời có thể được chấm khác nhau giữa các lần. -> Mitigation: rubric cố định, yêu cầu bằng chứng cụ thể, cho phép chạy lại đánh giá khi nghi ngờ.

- Deadline quá gấp so với khối lượng cần học: JD có deadline gần nhưng nhiều milestone chưa đạt. -> Mitigation: thuật toán ưu tiên tập trung milestone bắt buộc và rủi ro cao nhất, hiển thị rõ khi không đủ thời gian thay vì hứa hoàn thành toàn bộ.

## 7.2. Quản lý Thay đổi (Change Management)

Mọi yêu cầu thay đổi về phạm vi, nghiệp vụ hoặc cấu trúc dữ liệu phải được ghi nhận bằng văn bản và đánh giá mức độ ảnh hưởng tới cả frontend và backend trước khi triển khai. Thay đổi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn/nhóm dự án, và phải kiểm thử đầy đủ trước khi hợp nhất vào nhánh chính.